- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΟΤΑ άνω των 5.000 κατοίκων) ΥΠΟΛΟΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

- Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ :  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

- Βήμα 1ο:

Ο Τελικός Δικαιούχος κοινοποιεί άμεσα στην ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑ Αττικής) και στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΙΣΑ) την σχετική σύμβαση υλοποίησης του έργου που υπογράφει με τον ανάδοχο, ώστε η ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής να έχει την δυνατότητα εκκίνησης της διαδικασίας ορισμού υπολόγου.

- Βήμα 2ο :

Η ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης απόφασης του Γενικού Γραμματέα με την οποία ορίζεται ως υπόλογος διαχειριστής της συγκεκριμένης πράξης ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ.

Η Απόφαση κοινοποιείται προς :

1.	την Τράπεζα της Ελλάδας

2.	τον ΟΤΑ

3.	την ΕΔΑ Αττικής

4.	λοιπούς φορείς ανά περίπτωση

- Βήμα 3ο:

Ο ΟΤΑ γνωστοποιεί τα στοιχεία του υπάλληλου της Οικονομικής Υπηρεσίας του, ο οποίος θα λειτουργεί ως διαχειριστής του οικονομικού αντικειμένου του έργου προς:

1.	την ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής

2.	την ΕΔΑ Αττικής.

- Βήμα 4ο:

Ο Ο.Τ.Α και ειδικότερα ο ορισθείς ως υπόλογος διαχειριστής υπάλληλος συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες πιστοποίησής του.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ :	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΤΑ άνω των 5.000 κατοίκων)

- Βήμα 5ο:

Ο Ο.Τ.Α / Τελικός Δικαιούχος αποστέλλει την πιστοποίηση (λογαριασμό) στην ΕΔΑ Αττικής για έλεγχο και προέγκριση.

- Βήμα 6ο :

Η ΕΔΑ Αττικής αποστέλλει την προέγκριση του συγκεκριμένου λογαριασμού στην ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής και στον ΟΤΑ.

- Βήμα 7ο :

Η ΔΙΣΑ Περιφέρειας Αττικής προχωρά στην κατανομή του ποσού του λογαριασμού με κοινοποίησή της προς :

1.	την Τράπεζα της Ελλάδας

2.	τον ΟΤΑ

3.	την ΕΔΑ Αττικής

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ:	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΘΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

- Βήμα 8ο :

Αμέσως μετά την αποπληρωμή και σε διάστημα το πολύ 5 εργασίμων ημερών ο Τελικός Δικαιούχος υποχρεούται να αποστείλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι:

- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του εντάλματος πληρωμής με την εγκριτική θεώρηση του παρέδρου του Ε.Σ

- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του Τιμολογίου του Αναδόχου.

- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας επιταγής της Τραπέζης Ελλάδος.

- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της εξοφλητικής απόδειξης του σχετικού Τιμολογίου του Αναδόχου.

Με βάση το σύμφωνο αποδοχής της πράξης και εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη υποχρεούνται οι Δικαιούχοι να αποστέλλουν στην ΕΔΑ Αττικής τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών της πράξης.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.